CONVENTION DE MANDAT

pour la réalisation d’ouvrage public

Exemple

SOMMAIRE

- Comparution des parties contractantes

- Exposé

Désignation de représentants du mandant

Personne habilitée à engager le mandataire

Titre 1 – Conditions générales

Article.1 - Objet de la convention

Article.2 – Entrée en vigueur de la convention et durée. Communication

au représentant de l’Etat

Article.3 – Mise à disposition des lieux

Titre 2 - Réalisation

Article.4 – Mission du mandataire

Article.5 – Définition des conditions administratives et techniques

selon lesquelles l’ouvrage sera étudié et exécuté

Article.6 – Assurances

Article.7 – Préparation du choix de la maîtrise d’œuvre et des entreprises

par le Maître d’ouvrage, passation et signature des contrats et marchés

Article 8 – Avant-projet et Projet

Article.9 – Suivi de la réalisation

Article.10 – Réception des travaux et réception de l’ouvrage

Titre 3 – Dispositions financières et juridiques

Article.11 – Détermination du coût de l’ouvrage

Article.12 – Rémunération du mandataire

Article.13 – Financement de l’ouvrage

Article.14 – Constatation de l’achèvement des missions du mandataire

Article.15 – Contrôles techniques par le mandant

Article.16 – Contrôles administratif, comptable et financier

Reddition des comptes

Article.17 – Propriété des documents

Article.18 – Dispositions fiscales

Article.19 – Actions en justice

Article.20 – Résiliation ou déchéance

Article.21 – Domiciliation

Article.22 – Litiges

Article.23 – Impact du passage à l’euro

LA PRESENTE CONVENTION DE MANDAT PUBLIC POUR LA REALISATION D’OUVRAGE EST ETABLIE :

ENTRE :

La collectivité 	,

Représentée par Monsieur	, son	en exercice,

Agissant en vertu d’une délibération du Conseil 	en date du 	,

Et désignée dans ce qui suit par les mots « Le mandant »

D’UNE PART

ET :

La Société	,

Société anonyme d’économie mixte locale, au capital de 	, dont le siège

Social est à	,

Inscrite au registre du commerce et des sociétés de	, sous le numéro

RC 	et numéro SIREN	représentée par

M	, son Président, habilité par une délibération duConseil d’Administration en date du 	et désignée dans ce qui suit par les mots

« Le mandataire »

ou « La Société (ou son Directeur Général) »

D’AUTRE PART

Conformément aux dispositions légales et réglementaires particulières qui régissent les mandants entre Sociétés d’Economie Mixtes Locales et les collectivités locales, notamment :

- l’article R. 321-20 du code de l'urbanisme.

- Les articles L. 1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales,

- La loi n°85-704 du 12 juillet 1985, dite loi MOP, relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée.

- .

IL EST D’ABORD EXPOSE CE QUI SUIT :

Le mandant, Maître de l’ouvrage, envisage la réalisation de l’ouvrage ainsi désigné :

Il s’est d’ores et déjà assuré de la faisabilité et de l’opportunité de l’ouvrage envisagé et a décidé son implantation

Il en a défini le programme, y inclus les objectifs de l’opération, les besoins, les contraintes et les exigences à satisfaire, et a arrêté à la somme de	€, valeur 20….,

l’enveloppe financière prévisionnelle.

Ces documents sont ci-après annexés.

Etant rappelé qu’il appartient au Maître de l’ouvrage,

- d’assurer le financement de l’ouvrage,

- de choisir son processus de réalisation,

- de choisir les Maîtres d’œuvre et entrepreneurs,

- de conclure les contrats ayant pour objet les études et l’exécution des travaux, la passation et la gestion des contrats d’assurance et de contrôle technique,

- de procéder à la réception de l’ouvrage,

le mandant a décidé de confier la réalisation de l’ouvrage désigné ci-dessus, en son nom et pour son compte, au mandataire, dans le cadre d’une convention régie par les textes législatifs et réglementaires précités et par les dispositions de la présente convention qui prend la forme d’un mandat.

Désignation des représentants du mandant

Le mandant désigne 	et	comme étant les personnes compétentes pour le représenter pour l’exécution de la présente convention et notamment pour donner son accord sur les avant-projets, pour approuver le choix des cocontractants, pour donner son accord sur la réception, pour accepter les modifications de programme ou de l’enveloppe financière prévisionnelle qui apparaîtraient nécessaires.

Le mandant pourra à tout moment notifier au mandataire une modification de la liste de ces personnes.

Personne habilitée à engager le mandataire

Pour l’exécution des missions confiées au mandataire, celui-ci sera représenté par 	dûment habilité à le représenter pour l’exécution de la présente convention, sans possibilité de substitution, sauf accord exprès du mandant.

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT

TITRE 1 – CONDITIONS GENERALES

1 – Objet de la convention

Le mandant donne au mandataire, qui accepte, mandat de faire réaliser, au nom et pour le compte du mandant et sous son contrôle, l’ouvrage ainsi désigné :

- Programme et enveloppe financière

Cet ouvrage devra répondre au programme et respecter l’enveloppe financière prévisionnelle ci-annexés, ces deux documents ayant été approuvés par le mandant, mais pouvant être éventuellement précisés ou modifiés comme il est dit au § b – ci-après.

Le mandataire veillera au respect du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle par ses cocontractants.

- Modifications du programme, et de l’enveloppe financière

Le programme et/ou l’enveloppe financière prévisionnelle pourront être précisés, adaptés ou modifiés.

Toutefois, le mandataire ne saurait prendre, sans l’accord du mandant, aucune décision pouvant entraîner le non-respect du programme et/ou de l’enveloppe financière prévisionnelle.

Le mandataire doit informer le mandant des conséquences financières de toute décision de modification du programme que ce dernier prendrait.

Le mandataire peut et même doit proposer au mandant au cours de sa mission toutes modifications ou solutions qui lui apparaîtraient nécessaires ou simplement opportunes, soit techniquement soit financièrement, notamment au cas où des évènements de nature quelconque viendraient perturber les prévisions faites.

La modification du programme et/ou de l’enveloppe financière prévisionnelle pourra être proposée au mandant notamment aux stades suivants :

- signature des marchés après consultation : § 7.3

- approbation des avant-projets : § 8

- travaux supplémentaires indispensables

Dans tous les cas où le mandataire demande une modification du programme et/ou de l’enveloppe financière prévisionnelle qui est refusée par le mandant et si le mandataire estime ne pas pouvoir satisfaire aux contre-propositions du mandant (préétude des avant-projets, nouvelle consultation, mesure d’économies…), le mandataire est en droit de résilier la présente convention. Dans ce cas, le mandant supportera seul les conséquences financières de la résiliation dans les conditions précisées au § 20-1 ci-après.

2 – Entrée en vigueur de la convention et durée

Communication au représentant de l’Etat

a) Conformément aux articles L. 1524-1, L. 2131-1, L. 2131-2, L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, la présente convention signée prendra effet, de la date de sa notification par le mandant au mandataire à l’achèvement de la mission du mandataire qui interviendra, sauf en cas de résiliation dans les conditions prévues au § 20, dans les conditions prévues au § 14 et au plus tard à la date de la délivrance du quitus au mandataire.

Toutefois, elle ne pourra être signée qu’après transmission certaine au représentant de l’Etat de la délibération du mandant approuvant la présente convention.

b) Il est toutefois précisé que le mandant pourra mettre un terme à la mission du mandataire et que le mandant se réserve le droit de renoncer à la réalisation de l’ouvrage, notamment au stade de l’approbation des avant-projets et après la consultation des entreprises ainsi qu’il est dit aux § 1 b – dernier alinéa et 20.

3 – Mise à disposition des lieux

VARIANTE 1

Le mandant est propriétaire des terrains nécessaires à la réalisation de l’opération et les mettra à la disposition du mandataire dès que la présente convention sera exécutoire.

VARIANTE 2

A la date de notification de la présente convention, le mandant n’est pas propriétaire des terrains nécessaires à la réalisation de l’opération et s’engage à les acheter au mandataire, qui accepte, pour le prix

ou de 		€  HT majoré de la TVA

ou conforme à l’avis du Directeur de  l’administration des Domaines,

ou tel qu’il résulte du dernier bilan actualisé de l’opération publique d’aménagement de  Z.A.C. de 					s’élevant à			€  HT plus TVA.

Un acte authentique, ou un acte sous seing privé ayant date certaine, réitérant cet accord devra être passé avant le début des travaux, lesdits terrains étant immédiatement mis à disposition du mandataire.

TITRE 2 – REALISATION

4 – Mission du mandataire

a) Contenu

La mission du mandataire, agissant au nom et pour le compte du mandant, porte sur les attributions suivantes :

- définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage sera étudié et exécuté (cf.5),

- préparation, signature et représentation du mandant pour l’exécution  des contrats d’assurance (cf.6),

- agir au nom et pour le compte du mandant pour l’organisation de la procédure  du choix de la maîtrise d’œuvre, des entreprises et de tout prestataire par le Maître d’ouvrage, dévolution et signature des contrats et marchés (cf.7) – approbation des avant-projets et accord sur le projet (cf.8),

- versement de la rémunération des missions de la maîtrise d’œuvre et du montant des travaux,

- représentation du mandant au cours  de la réalisation (cf.9) : gestion des contrats et marchés,

- représentation du mandant pour la réception des travaux et de l’ouvrage (cf.10),

- ainsi que l’accomplissement de tous les actes juridiques afférents à ces attributions mentionnées ci-dessus.

Il est expressément précisé que le mandant se réserve les missions techniques suivantes qui seront accomplies par ses services techniques :

b) Mode d’exécution

D’une façon générale :

- Dans tous les marchés qu’il passe pour l’exécution de sa mission, le mandataire devra avertir les cocontractants de ce qu’il agit en qualité de mandataire de la collectivité mandante, et de ce qu’il n’est pas compétent pour la représenter en justice, tant en demande qu’en défense, y compris pour les actions contractuelles, sauf dans le cas prévu au § 19 2° alinéa.

- Le mandataire veillera à ce que l’opération soit réalisée dans les délais et dans l’enveloppe financière et conformément au programme arrêté par le mandant. Il signalera au mandant les anomalies qui pourraient survenir et lui proposera toutes mesures destinées à les redresser.

- Il représentera le mandant à l’égard des tiers dans l’exercice des attributions ci-dessus.

- Il est précisé que les missions confiées au mandataire constituent une partie des attributions du Maître de l’ouvrage. En conséquence, la mission du mandataire ne constitue pas, même partiellement, une mission d’ingénierie de maîtrise d’œuvre, laquelle est assurée par l’architecte, le bureau d’études et/ou l’économiste de la construction…, qui en assument toutes les attributions et responsabilités.

c) Responsabilité du mandataire

Le mandataire est responsable de sa mission dans les conditions prévues aux articles 1991 et suivants du code civil et à l’article 3, avant dernier alinéa, de la loi du 12 juillet 1985. De ce fait, il n’est tenu envers le Maître de l’ouvrage que d’une obligation  de moyens mais non de résultat. Notamment, le  mandataire ne peut être tenu personnellement responsable du non-respect du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle, éventuellement modifiés comme il est dit à l’article 1 b -, sauf s’il peut être prouvé à son encontre une faute personnelle et caractérisée,. Il en serait de même en cas de dépassement des délais éventuellement fixés par le mandant.

5 – Définition des conditions administratives et techniques selon lesquelles l’ouvrage sera étudié et exécuté.

Le mandataire représentera le mandant pour s’assurer du respect du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle.

A cette fin, au nom et pour le compte du mandant et par procuration :

a), il déposera et suivra les dossiers de demandes d’autorisations administratives nécessaires. Notamment en  liaison avec le Maître d’œuvre, il signera, déposera et suivra le dossier de demande de permis de construire.

b) il représentera, si nécessaire, le mandant pour l’organisation de la concertation publique visée à l’article L. 300-2 du code de l'urbanisme et/ou de l’enquête publique.

c) il recueillera et remettra au mandant toutes précisions et modifications nécessaires au programme et à l’enveloppe financière, notamment à l’issue des études d’avant-projet et avant tout commencement des études ou projets ainsi qu’il est dit à l’article 1 b -

d) il déposera et suivra les dossiers de demandes de prêts et de subventions.

e) il représentera le mandant auprès des sociétés exploitantes de réseaux afin de prévoir, en temps opportun, leurs éventuelles interventions, et le cas échéant, les déplacements de réseaux.

f) il fera établir un état préventif des lieux

g) il recueillera auprès du mandant, sa décision sur les modes de dévolution des marchés ainsi qu’il est dit à l’article 8.

h) il suivra la mise au point du calendrier d’exécution et son respect,

i) il fera procéder aux vérifications techniques nécessaires (relevés de géomètre, études de sols, etc.)

Pour l’exécution de ces missions, le mandataire pourra faire appel, au nom et pour le compte du mandant, et avec l’accord de ce dernier, à des spécialistes qualifiés pour des interventions temporaires et limitées.

D’ores et déjà le mandant autorise l’intervention d’une personne qualifiée pour tous les actes de la compétence d’une profession réglementée ou d’un technicien (géomètres, avocats, huissiers, études des sols…)

Dans tous les cas, la rémunération devra être fixée de façon à préserver au maximum les intérêts du mandant, et, le cas échéant, être conforme aux règles applicables en cas de concours apporté aux collectivités locales.

Toutes les dépenses engagées à ce titre sont prises en compte dans le bilan de l’opération.

6 - Assurances

a) Le mandataire déclare être titulaire d’une police d’assurance garantissant les conséquences des responsabilités civiles qui lui incombent dans le cadre de son activité civile professionnelle.

b) Le mandataire s’engage à souscrire une assurance « constructeur non réalisateur », ou au cas où il en aurait l’obligation conformément aux articles L. 241-1 et L. 241-2 du code des assurances, une police de responsabilité décennale.

c) L’obligation d’assurance « dommages ouvrage » ne s’appliquant pas à une collectivité, le mandant fera son affaire, en cas de sinistre, des réparations nécessaires à la remise en état de l’ouvrage, sans préjudice des recours qu’il pourra engager à l’encontre des responsables des dommages.

ou

Le mandataire souscrira au nom et pour le compte du mandant une assurance « dommages ouvrage ». Le mandataire fournira au mandant une copie dudit contrat dès qu’il sera lui-même en possession de son exemplaire.

Il est par ailleurs convenu que le mandataire effectuera, pour le compte du mandant, toutes les formalités prévues pour satisfaire aux obligations de l’assuré, telles qu’elles résultent de l’article A 241-1 annexe II du code des assurances.

La mise en jeu de la garantie de l’assureur sera à la charge du mandant à compter de la réception des travaux. A partir de cette date, le mandant fera son affaire personnelle de satisfaire à ses obligations..

7 – Préparation du choix de la maîtrise d’œuvre et des entreprises par le Maître d’ouvrage

Passation et signature des marchés

Les dispositions du code des marchés publics applicables à la collectivité mandante sont applicables au mandataire pour ce qui concerne la passation des marchés.

A – Mode de passation des marchés

Le mandataire en cette qualité, est tenu d’utiliser  les procédures de mise en compétition prévues par le code des marchés publics.

A cette fin, le mandataire au nom et pour le compte et par procuration du mandant, mettra en œuvre  les obligations de mise en concurrence et de publicité suivant les cas et les seuils prévus au code des marchés publics :

- pour les marchés de maîtrise d’œuvre :

  - ne faisant pas l’objet d’un concours : le mandataire organisera une mise en compétition des candidats limitée à l’examen de leurs compétences, des moyens dont ils disposent. Il négociera ensuite le marché avec l’attributaire choisi par le mandat  dans les conditions indiquées au § 7.B

  - en cas de concours : la proposition de liste des candidats admis à concourir est dressée  par le mandataire et arrêtée par  l’autorité compétente de la collectivité mandante dans un délai de 			jours à compter de sa saisine ; au-delà de ce délai, la proposition de liste est réputée définitive.

- pour les autres marchés lorsqu’il est fait recours à la procédure négociée, le mandataire met en œuvre, au nom et pour le compte du mandant les obligations de consultation et de publicité prévues par le code des marchés publics. Après négociation avec l’attributaire, le mandataire fait approuver sa proposition de choix par le mandant dans les conditions du § 7.B.

B – Choix des cocontractants

a) Marchés de maîtrise d’oeuvre

Le mandant approuve la proposition de choix du maître d’œuvre qui lui est présentée par le mandatairedans un délai de 		jours à compter de sa saisine ; passé ce délai, l’acceptation de la proposition de  choix est réputée acquise.

En cas de concours ou conception-réalisation, le mandataire chargé de son organisation, soumet à l’assemblée délibérante du mandant l’avis du jury afin qu’il se prononce sur le lauréat.

b) Autres marchés

La Commission d’appel d’offres sera composée conformément aux règles fixées par le code des marchés publics.

Le mandataire participera, avec voix consultative au titre des personnalités désignées par le Président de la Commission.

Le mandataire convoquera au nom et pour le compte et par procuration du mandant en tant que de besoin jury ou commission et en assurera le secrétariat.

A la suite de l’avis de la Commission ou du jury sur le choix du cocontractant, la collectivité mandante pourra faire connaître au mandataire dans les 15 jours sa décision de ne pas donner suite à la réalisation de l’ouvrage, à charge pour elle  d’en supporter alors les éventuelles conséquences financières.

, S’il apparaît que les prix des candidats retenus entraînent un dépassement de l’enveloppe financière prévisionnelle, le mandataire devra en avertir le mandant dans les conditions définies à l’article 1 b – ci-dessus. Le mandant devra lui donner son accord exprès pour la signature des marchés et l’augmentation corrélative de ladite enveloppe.

Le mandataire avisera au nom et pour le compte et par procuration du mandant les candidats non retenus.

Plus généralement le mandataire agira au nom et pour le compte du mandant et par procuration pour  l’organisation du jugement des offres..

En cas de marchés négociés, l’accord du mandant sur la proposition de  choix de l’attributaire interviendra dans un délai de 15 jours à compter de sa saisine ; passé ce délai, le choix sera réputé acquis.

C – Signature des marchés (A)

Le mandataire procédera à la mise au point du marché, à son établissement et à sa signature.

Les contrats devront indiquer que le mandataire agit au nom et pour le compte du mandant mais qu’il ne représente le Maître d’ouvrage pour l’exécution de ce marché que jusqu’à l’achèvement de sa mission.

D – Transmission et notification

Tout marché assorti du rapport prévu au code des marchés publics est signé et transmis, au nom et pour le compte du mandant, par le mandataire au représentant de l’Etat dans le Département ou à son délégué dans l’arrondissement dans lequel est situé le mandant.

Le mandataire  notifiera ensuite ledit marché au nom et pour le compte du mandant au cocontractant et en adressera nominativement une copie au 1er représentant du mandant désigné à la page 4 de la présente convention.

8 – Avant-projet et projet

S’il en est besoin :

a) Le mandataire devra, avant d’approuver les avant-projets, obtenir l’accord du mandant. Ce dernier s’engage à lui faire parvenir son accord ou ses observations, ou le cas échéant son désaccord, dans le délai de 			à compter de la saisine. A défaut de réponse dans le délai imparti, l’accord du mandant sera réputé acquis à condition que le programme et l’enveloppe financière soient respectés.

La Société transmettra au mandant, avec les avant-projets, une note détaillée et motivée permettant à ce dernier d’apprécier les conditions dans lesquelles le programme et l’enveloppe financière prévisionnelle sont ou non respectées. Elle  proposera, le cas échéant, les prévisions, ajustements ou modifications à ce programme et/ou à cette enveloppe qui paraissent nécessaires. Dans ce cas, le mandant devra expressément :

- soit accepter les modifications du programme et/ou de l’enveloppe financière en même temps que les avant-projets

- soit demander la modification des avant-projets ;

- soit, notamment, s’il lui apparaît que le programme souhaité ne peut rentrer dans une enveloppe financière prévisionnelle acceptable, renoncer à son projet et notifier au mandataire la fin de sa mission, à charge pour le mandant d’en supporter les conséquences financières.

b) Sur la base des avant-projets, éventuellement modifiés, et des observations du mandant, le mandataire fera établir le projet définitif qu’il acceptera au nom et pour le compte du mandant.

9 – Suivi de la réalisation

a) Gestion des marchés

Le mandataire représentera le mandant dans le cadre de la gestion des marchés dans les conditions prévues par le code des marchés publics, de manière à garantir au mieux les intérêts du mandant.

A cette fin, il délivrera au nom et pour le compte du mandant les ordres de service ayant des conséquences financières, et vérifiera les situations de travaux préalablement contrôlées par le Maître d’œuvre.

b) Suivi des travaux

Le mandataire devra être représenté lors des différents contrôles ou essais à effectuer (sécurité,etc.)

Il s’efforcera de proposer au mandant  des solutions pour remédier aux anomalies constatées dans le déroulement des travaux, la qualité des prestations et le non-respect des marchés.

c) Paiements

Dans la limite de l’enveloppe financière, des autorisations et crédits de programme, des modalités de financement de l’ouvrage établies au § 13, et après vérification des décomptes et factures, le mandataire assurera le paiement des dépenses de l’opération telles qu’elle sont énumérées au § 11 au nom et pour le compte du mandant.

10 – Réception des travaux et réception de l’ouvrage

a) Le mandataire représentera le mandant lors des opérations relatives à la réception des travaux et veillera à la bonne organisation des opérations dans la perspective de la sauvegarde des intérêts du mandant..

Le mandataire ne pourra notifier aux dites entreprises sa décision relative à la réception des travaux qu’avec l’accord exprès du mandant sur le projet de décision. Le mandant s’engage à faire part de son accord dans un délai compatible avec celui des  marchés publics de travaux.

En cas de réserves lors de la réception, le mandataire invite le mandat aux opérations préalables à la levée de celles-ci.

b) Le mandant prendra possession des éléments de travaux exécutés au fur et à mesure de leur réalisation. Dès la réception prononcée par le mandataire en son nom et pour son compte, le mandant  fera son affaire de l’entretien des ouvrages exécutés et, en cas de besoin, de la souscription des polices d’assurances que, le cas échéant, il s’oblige à reprendre au mandataire.

TITRE 3 – DISPOSITIONS FINANCIERES ET JURIDIQUES

11 – Détermination du coût de l’ouvrage

Le coût prévisionnel de l’ouvrage, valeur 			20.. est de : 		€ HT comme indiqué dans l’annexe 3 à la présente convention, intitulée « Budget prévisionnel détaillé de l’opération, échéancier et plan de financement ».

Son montant définitif sera déterminé en tenant compte de toutes les dépenses constatées par le mandataire pour sa réalisation.

Ces dépenses comprendront :

- les études techniques,

- les coûts des travaux et des éventuels honoraires dus aux entreprises et à des tiers, à quelque titre que ce soit.

- les impôts, taxes et droits divers susceptibles d’être dus au titre de la présente opération ;

- le coût des assurances, hors l’assurance responsabilité civile professionnelle du mandataire, du contrôle technique et de toutes les polices dont le coût est lié à la réalisation de l’ouvrage.

- les charges financières que la société aura éventuellement supportées pour préfinancer les dépenses.

- et, en général, les dépenses de toute nature se rattachant à l’exécution des travaux et aux opérations annexes nécessaires à cette exécution, notamment : sondages, plans topographiques, arpentage, bornage, les éventuels frais d’instance et indemnités ou charges de toute nature que le mandataire aurait supportés et qui ne résulteraient pas de sa faute lourde ;

- la rémunération du mandataire.

12 – Rémunération du mandataire

La rémunération du mandantaire  hors taxes, est fixée comme suit :

Elle fera l’objet d’une facturation selon les modalités suivantes :

majorée de la TVA, au taux en vigueur au moment de la facturation.

Le mandataire est autorisé, dès l’établissement de sa facture, à imputer directement sa rémunération au compte de l’opération.

13 – Financement de l’ouvrage

Le mandant supportera seul la charge du coût définitif de l’ouvrage, tel que déterminé à l’article 11 ci-avant .

a) Le mandant s’oblige à mettre à la disposition du mandataire les fonds nécessaires au paiement des dépenses à régler, y compris sa rémunération imputée au compte de l’opération, antérieurement à ce paiement.

A cet effet, le mandant versera :

- Dès l’entrée en vigueur de la présente convention, une avance de démarrage égale à 10 % du montant TTC de l’enveloppe prévisionnelle.

- Dans les trente jours de l’envoi mensuel par la société des décomptes et factures reçues, 90 % du montant de ces derniers (ou de la totalité après apurement du compte d’avance), de telle façon que la société puisse en assurer le paiement, après vérification, dans le délai de 30 jours à compter de leur réception ;

- Le solde dans le mois suivant la présentation des DGD.

En cas d’insuffisance de ces avances, le mandataire ne sera pas tenu d’assurer le paiement des dépenses sur ses propres disponibilités.

Tous les produits financiers qui pourraient être dégagés à partir des avances effectuées par le mandant figureront au compte de l’opération et bénéficieront à celle-ci.

b) Toutefois, le mandant pourra demander au mandataire, dans la mesure des possibilités de ce dernier, d’assurer le préfinancement de tout ou partie des dépenses, soit sur ses disponibilités, soit par recours à un organisme financier tiers.

Ce préfinancement qui ne pourra excéder un montant de				euros  et qui ne pourra couvrir la rémunération du mandataire, sera soumis aux conditions d’une convention financière établie exprès et annexée à la présente convention.

c) Conséquences des retards de paiement

En aucun cas la société ne pourra être tenue pour responsable des conséquences du retard dans le paiement des entreprises ou des tiers du fait notamment des délais constatés pour se procurer les fonds nécessaires au préfinancement ou du fait du retard du mandant à verser les avances nécessaires aux règlements.

d) Règlement de la rémunération de la société

Le mandataire pourra imputer directement sa rémunération au compte de l’opération de mandat, comme il est écrit à l’article précédent.

Toutefois, le mandant devra verser au mandataire le montant de sa rémunération dans les 30 jours de la présentation d’une facture. Toute somme non réglée à l’échéance sera automatiquement majorée des intérêts moratoires au taux applicable en matière de marchés publics.

14 – Constatation de l’achèvement des missions du mandataire

La mission du mandataire prend fin, , lors de la délivrance du quitus par le mandant.

Toutefois,

a) Sur le plan technique

L’achèvement de la mission sur le plan technique se produit lors de la réception et levée des réserves.

Lorsque la réception des travaux intervient sans réserve, copie de la notification de la réception vaut constatation de l’achèvement de la mission du mandataire pour les travaux reçus et transfert de la garde des ouvrages au mandant.

Lorsque la réception des travaux intervient avec des réserves, le mandataire adresse au mandant la notification du procès-verbal de levée desdites réserves. Dans le mois, le mandant notifiera au mandataire la constatation de l’achèvement de sa mission au jour du procès-verbal. Cette constatation sera réputée acquise à défaut de réponse du mandant à l’issue de ce délai.

VARIANTE

La mission sur le plan technique se termine au terme de la période de garantie de parfait achèvement.

Cf. article 1792-6 2° alinéa du code civil : La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur – seul obligé contractuellement vis-à-vis du Maître d’ouvrage, exclusion faite des sous-traitants – est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous désordres signalés par le Maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.

Au cas où aucun désordre n’aurait été dénoncé par le mandant pendant la période de parfait achèvement, à l’issue de cette période, le mandataire demandera au mandant le constat de l’achèvement de la mission technique. Le mandant notifiera au mandataire son acceptation de la mission technique dans le délai d’un mois. A défaut de réponse, cette acceptation sera réputée acquise à l’issue de ce délai.

Au cas où des réserves auraient été faites à la réception ou des désordres dénoncés pendant la période de parfait achèvement, il appartiendra au mandataire de suivre la levée des réserves ou la réparation des désordres. Le mandataire adressera au mandant copie du procès-verbal de levée des réserves ou désordres.

Dans le mois, le mandant notifiera au mandataire son acceptation de l’achèvement de la mission technique. A défaut de réponse, cette acceptation sera réputée acquise à l’issue de ce délai.

b) Sur le plan financier

L’acceptation par le mandant de la reddition définitive des comptes vaut constatation de l’achèvement de la mission du mandataire sur le plan financier.

Le mandataire s’engage à notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception au mandant, cette reddition définitive des comptes au plus tard dans le délai d’un an à compter du dernier décompte général et définitif des cocontractants, et ce indépendamment des redditions de comptes partielles et annuelles prévues au § 16.

Le mandant notifiera son acceptation de cette reddition des comptes dans les trois mois, cette acceptation valant quitus global de la mission du mandataire, étant réputée acquise à défaut de réponse dans ce délai.

15 -  Contrôle technique par le mandant

Le mandant sera tenu étroitement informé par le mandataire du déroulement de sa mission.

Ses représentants désignés pourront suivre le chantier, y accéder à tout moment, et consulter les pièces techniques. Toutefois, ils ne pourront présenter leurs observations qu’au mandataire et non directement aux entrepreneurs.

Le mandataire ne pourra apporter de modifications importantes aux ouvrages et installations tels qu’ils sont prévus, sans autorisation du mandant.

D’une façon générale, toute modification, importante du programme à la demande du mandant ou à l’initiative du mandataire, en cours de travaux, doit faire l’objet d’un accord exprès du mandant. Celui-ci approuvera en même temps les modifications de l’enveloppe financière prévisionnelle qui pourraient en résulter.

Le mandant aura le droit de faire procéder à toutes vérifications qu’il jugera utiles pour s’assurer que clauses de la présente convention sont régulièrement observées et que ses intérêts sont sauvegardés.

16 – Contrôle administratif, comptable et financier

Reddition des comptes

Le mandataire accompagnera toute demande de paiement des factures ou acomptes des pièces justificatives correspondant aux dépenses engagées d’ordre et pour compte du mandant, y inclus les factures de sa rémunération.

En outre, pour permettre au mandant d’exercer son droit de contrôle comptable tel qu’il résulte de l’article 5 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée , le mandataire doit :

- tenir les comptes des opérations réalisées pour le compte du mandant dans le cadre de la présente convention d’une façon distincte de sa propre comptabilité ;

- adresser au moins chaque année au mandant, si la durée de la mission du mandataire le justifie, un compte-rendu financier comportant :

  - un bilan financier prévisionnel actualisé faisant apparaître d’une part l’état des réalisations en dépenses et le cas échéant en recettes, , et d’autre part l’estimation des dépenses et des recettes restant à réaliser ;

  - un plan de trésorerie actualisé faisant apparaître l’échéancier des dépenses et des recettes éventuelles ;

- au cas où ce bilan financier ferait apparaître un non-respect de l’enveloppe prévisionnelle, en expliquer les causes et, si possible, proposer des solutions d’économie.

- Adresser chaque année, si la durée de la mission du mandataire le justifie, avant le 31 octobre, au mandant un budget prévisionnel ainsi qu’un plan de trésorerie pour l’année suivante ;

- Adresser au mandant au fur et à mesure du déroulement des travaux, et au moins une fois par an avant le 15 janvier de l’exercice suivant, une reddition des comptes. Cette dernière récapitulera l’ensemble des dépenses acquittées pour le compte du mandant, en spécifiant celles qui ont supporté la TVA qui sera isolée, ainsi qu’éventuellement, les recettes encaissées pour son compte. Les copies certifiées conformes des factures portant la mention de leur date de règlement seront jointes à l’appui de cette reddition des comptes ;

- Etablir en temps utile les états exigés par l’administration pour les dépenses ouvrant droit au FCTVA ;

- Remettre un état récapitulatif de toutes les dépenses, et, le cas échéant, des recettes, à l’achèvement de l’opération.

17 – Propriété des études

Sauf pour ce qui concerne les droits relatifs à la propriété intellectuelle, le mandant sera seul propriétaire des études que le mandataire aura fait réaliser par ses cocontractants à l’occasion de sa mission.

18 – Dispositions fiscales

Dans le cadre de sa mission, le mandataire procédera aux règlements de tous les impôts et taxes relatifs à la réalisation de l’opération. Le mandant s’oblige à les rembourser à l’euro, l’euro  au mandataire.

19 – Action en justice

En aucun cas, le mandataire ne pourra agir en justice, tant en demande qu’en défense, pour le compte du mandant.

Cette interdiction vise notamment les actions contractuelles.

20 – Résiliation ou déchéance

a) Résiliation sans faute

Le mandant peut résilier sans préavis le présent contrat, notamment au stade de l’approbation des avant-projets et après la consultation des entreprises.

Il peut également le résilier pendant la phase de résiliation des travaux, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, sauf si la résiliation est justifiée par le non-respect du programme ou de l’enveloppe financière prévisionnelle.

En cas de non approbation par le mandant des modifications demandées par le mandataire, ce dernier peut également résilier la convention.

Dans tous les cas, le mandant devra régler immédiatement au mandataire la totalité des sommes dues pour le paiement des dépenses engagées d’ordre et pour compte, pour le paiement d’éventuels frais financiers et au titre de la rémunération du mandataire pour la mission accomplie.

Il devra assurer la continuation de tous les contrats passés par le mandataire pour la réalisation de sa mission et faire son affaire des éventuelles indemnités dues pour la résiliation anticipée desdits contrats.

Si la résiliation  intervient pendant la phase de réalisation des travaux engagés, le mandataire aura droit à une indemnité égale à …………….% de la rémunération dont le mandataire se trouve privé du fait de la résiliation  anticipée du contrat. Toutefois, cette indemnité ne pourra être exigée au cas où la résiliation  serait motivée par la constatation de l’impossibilité de respecter l’enveloppe financière et/ou du programme précédemment approuvé.

b) Résiliation pour faute – déchéance

En cas de carence ou de faute caractérisée de l’une ou de l’autre des parties, après mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de un mois, la convention pourra être résiliée ; des pénalités, à déterminer en fonction de l’importance des fautes commises et du préjudice subi, pourront être fixées par les parties, sans pouvoir excéder le montant  de la rémunération du mandataire.

A défaut d’accord entre les parties, des dommages intérêts pourront être fixés par le Juge.

Dans tous les cas, le mandataire a droit au remboursement de ses débours justifiés.

21 - Domiciliation

Les sommes à régler par le mandant au mandataire en application de la présente convention seront versées sur le compte (nom et adresse de la banque) n°		intitulé					spécialement ouvert à cet effet.

22 - Litiges

Tous les litiges susceptibles de naître de l’exécution de la présente convention seront de la compétence du Tribunal Administratif du lieu de réalisation de l’ouvrage.

Fait à 				, le

En quatre originaux, dont deux pour chacune des parties

Pour le mandant 				Pour la mandataire

Annexe 1	Délibération du mandant approuvant le programme détaillé de l’opération

Annexe 2	Délibération du mandant approuvant l’enveloppe financière

Annexe 3	Budget prévisionnel détaillé de l’opération, échéancier et plan de financement

Annexe 4	Convention financière

Annexe 5	Composition de la Commission d’appels d’offres, du jury du concours

Nota : en cas d’adjonction d’une annexe comportant l’énumération des tâches du mandataire, il est recommandé de ne pas lui donner valeur contractuelle. Sa rédaction éventuelle devra être faite avec le plus grand soin afin d’éviter d’y trouver des prestations de service, hors mandat.

# Footnotes

(A) rappel les contrats de maîtrise d’œuvre, quel que soit leur montant, sont conclus en la forme écrite (C.E. 28/02/86 Stoskopf et Hoog). En conséquence, ils ne sont exécutoires qu’après leur notification aux intéressés et leur transmission au représentant de l’Etat dans le Département ou à son délégué dans l’arrondissement (Question écrite de l’Assemblée Nationale 638 – 7 juillet 1997)